УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

________________В. Н. Ачкасов

"___" ___________ 2012 г.

документация о ЗАПРОСЕ ЦЕН

ЗАПРОС ЦЕН:

«Выполнение работ по текущему ремонту помещений № 59, 60 в здании ФГУП «НИИЭТ»

№ 2-2012

Информационная карта запроса цен

Нижеследующие конкретные условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации о запросе цен.

| Наименование заказчика: | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» |
| --- | --- |
| Юридический адрес заказчика: | 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а |
| Контактное лицо: | Уразова Татьяна Сергеевна |
| Контактный тел./факс: | (473) 225-48-41 |
| E-mail: | tsu@niiet.ru |
| Место, условия и сроки выполнения работ | Место передачи выполнения работ: г. Воронеж, Ленинский проспект, д.119-а. Качество работ: - результат и качество работы должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора; - используемые строительные материалы, должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ; - используемые строительные материалы должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество. Требования к безопасности работ: ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, экологических норм при выполнении работ по предмету запроса котировок - односторонняя, возлагается на Подрядчика. Срок выполнения работ: в течении 30 дней с момента заключения договора. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 394 593,18 (Триста девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто три рубля 18 копеек). |
| Порядок формирования цены договора: | В цену договора включены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Подрядчика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора. |
| Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: – в течение 10 банковских дней, с момента заключения договора, аванс в размере 50 % от суммы договора; - в течение 10 банковских дней после подписания акта приема выполнения работ и предоставления первичных документов выплачивается окончательный расчет в размере 50% от суммы договора. |
| Требования к участникам, установленные Заказчиком: | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 6) Наличие финансовых, материальных средств, а так же иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; Положительная деловая репутация, наличия опыта осуществления поставок. выполнения работ или оказания услуг. |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен: | Для участия в запросе цен любое юридическое лицо представляет Заказчику лично (или через своего полномочного представителя), посредством почтового отправления, курьерской службы (либо в электронной форме, факсимильным сообщением по факсу) в установленный срок свое Предложение, в запечатанном конверте, оформленное согласно требованиям, извещению и документации о проведении запроса цен. Участник запроса цен должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с Информационной картой запроса цен; 3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; 4)копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 5) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены копии следующих документов, заверенных подписью ответственного лица и печатью контрагента: а) Выписку из ЕГРЮЛ со сроком получения не более 6 (шести) месяцев; б) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; в) Копии учредительных документов организации (с уставным капиталом); г) Копию приказа о вступлении руководителя организации в должность; д) Если от имени контрагента договор подписывает лицо, действующее по доверенности, необходимо предоставить подлинный экземпляр или копию с отметкой о достоверности; е) Копию свидетельства о постановке на налоговый учет; ж) Документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах (для юридических лиц) з) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях установленных законодательством Российской Федерации. После объявления участника размещения заказа победителем запроса цен оригиналы указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до подписания договора в течение пяти дней (в случае подачи заявки в электронной форме или факсимильным сообщением по факсу). В ином случае такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса цен, который составляет не менее пяти дней, начиная с даты размещения извещения о проведении запроса цен на официальном сайте ФГУП «НИИЭТ» о размещении заказов. |
| Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: | - 17-00 (время московское) 21 июня 2012 г. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе цен: | - 25 июня 2012 г. |

Техническое задание

Номенклатура выполняемых работ

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Срок выполнения работ | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений № 59, 60 в здании ФГУП «НИИЭТ» | В течении 30 дней с момента заключения договора | - 1 |

- Общие положения.

  - В цене договора учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Срок выполнения работ – в течении 30 дней с момента заключения договора.

  - Гарантия качества – 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

  - До начала выполнения работ подрядчик обязан согласовать с заказчиком цветовые качественные характеристики используемых материалов.

Все материалы и оборудование должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, износостойкости, возможности влажной уборки и обработки дезинфекционными растворами, представить заказчику сертификаты на материалы.

  - Код ОКДП: Отделочные работы [4540200] – [4540301]

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Товар используемый при выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,543 |  |
| 2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,543 |  |
| 4 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,362 |  |
| 5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,493 |  |
| 6 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,4 | Кирпич силикатный, раствор цементно-известковый марки М-100 |
| 7 | Устранение протечек потолков | 100 м2 | 0,026 | Раствор цементно-известковый марки не менее М-100 |
| 8 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,543 | Песко-цементная смесь не менее М-150 |
| 9 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,543 | Песко-цементная смесь не менее М-150 |
| 10 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм | 100 м2 | 0,543 | Смесь «Ветанит» |

| 11 | На каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-36-002-2 добавлять или исключать | 100 м2 | 0,543 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 поверхности | 0,25 | Раствор цементно-известковый марки не менее М-100 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,83 | Смесь «Ветанит» |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,12 | Смесь «Ветанит» |
| 15 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,9 | Раствор цементно-известковый марки М-100 |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,113 | Раствор цементно-известковый марки М-100 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,73 | Грунтовка глубокого проникновения |
| 19 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,02249 | Грунтовка глубокого проникновения |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,7 | Грунтовка глубокого проникновения |
| 21 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0091 | Грунтовка глубокого проникновения |
| 22 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,03 |  |
| 23 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,73 | Шпатлёвка водно-дисперсионная |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,73 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ |

- Место выполнения работ

РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Техническое задание проверено

Начальник отдела №20

_____________ А.С. Рязанов

| В Единую комиссию по закупке, товаров, работ, услуг ФГУП «НИИЭТ» |  |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Изучив извещение № _________ о проведении запроса цен на выполнение работ по текущему ремонту помещений №№ 59, 60 в здании ФГУП «НИИЭТ» расположенном по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а

_____________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):__________________________________

Место жительства  (для физического лица): ___________________________________

Контактный телефон: _____________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________

Банковские реквизиты:

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

Готовы выполнить работу по текущему ремонту помещений в порядке, объеме, сроки и на условиях, указанных в извещении о запросе цен.

Договор будет заключен по следующей цене: _______ руб. ____ коп. (______________________), в том числе НДС (18%) - ____________ руб. ____ коп.

Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Работы по текущему ремонту помещений будут выполнены из материалов подрядчика.

Наличие сертификатов качества на все используемые материалы подтверждаем.

Качество выполненных работ будет соответствовать ТУ, ГОСТам и другим нормативным (техническим) документам.

Гарантийный срок на выполненные работы – 2 года с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки выполнить  работы в соответствии со сроками выполнения работ, приведенными в запросе цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального договора настоящая заявка будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса цен.

Уполномоченный представитель участника размещения заказа:

| (подпись, печать) | (должность, ФИО) |
| --- | --- |