Проект Контракта

на выполнение составной части опытно-конструкторской работы

«Проведение испытаний для подтверждения требований ТЗ на спецвоздействия с требуемыми характеристиками»,

шифр «Сложность-1-            »

г. Воронеж                                                                       « 16 »    10     2012 г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ОАО «НИИЭТ»), в лице генерального директора Стоянова Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и_                            , в лице   директора                     , действующего на основании             , далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Предмет контракта

- Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием составную часть опытно-конструкторской работы «Проведение испытаний для подтверждения требований ТЗ на спецвоздействия с требуемыми характеристиками», шифр «Сложность-1-            » (далее именуется – СЧ ОКР), а Заказчик,  обязуется принять ее и оплатить.

- Основание для заключения контракта: контракт от 23.11.2011 г. № 66-2011 между Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт электронной техники» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон».

II. Условия выполнения СЧ ОКР

3. СЧ ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

Содержание  и  сроки  выполнения  СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) определяются ведомостью исполнения СЧ ОКР (приложение №2), который является  неотъемлемой  частью настоящего контракта.

4. Разработанная, согласно настоящему контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.205-2004 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объемах согласно требованиям ТЗ, она должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

5. Исполнитель вправе:

а) по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению настоящего контракта  соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения СЧ ОКР, как за свои собственные

Невыполнение  соисполнителем  обязательств  перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего контракта;

6. Заказчик вправе:

а) проверять  ход  и  качество   выполнения   Исполнителем   условий настоящего контракта;

б) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально  объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего контракта назначить срок для приведения результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствие с указанными условиями;

г) требовать  возмещения  в  соответствии  с  пунктом 41 настоящего контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

7. Исполнитель обязан:

а) выполнить СЧ ОКР в соответствии  с  ТЗ и передать  Заказчику  ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим контрактом срок;

б) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего контракта в случае приостановления или прекращения СЧ ОКР;

в) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г.  №47;

г) обеспечить нормирование основных видов ресурсов, используемых им при выполнении настоящего контракта;

д) предоставлять Заказчику по его требованию документы,  относящиеся к предмету настоящего контракта;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего контракта результате СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей соответствующего объекта, а также об объектах интеллектуальной собственности, в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, вместе   с   обоснованием целесообразности   обеспечения   одной   из   форм   правовой   охраны,   а   также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

и) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) с учетом положений раздела VII настоящего контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

к) приостановить работу по настоящему контракту  в случае, если в ходе выполнения СЧ ОКР выяснится, что  невозможно  достигнуть результатов   СЧ ОКР,    установленных    требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

8. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР)  в   соответствии с настоящим контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего контракта способного к правовой охране результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов СЧ ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР);

г) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения СЧ ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

IV. Сроки исполнения

9. СЧ ОКР (этап СЧ ОКР) выполняется  в  сроки,  указанные  в  ведомости исполнения СЧ ОКР.

Начало выполнения СЧ ОКР –  16 октября 2012 г.

Окончание выполнения СЧ ОКР – 30 октября 2012 г.

10. В случае досрочного выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку.  Оплата  досрочно  выполненной  СЧ ОКР   (этапа СЧ ОКР) производится  в  установленном   настоящим   контрактом порядке.

11. Датой исполнения СЧ ОКР по  настоящему  контракту в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки СЧ ОКР (этапа  СЧ ОКР).

- V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

12. За 20 дней до окончания СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Исполнитель  обязан  в письменной форме уведомить Заказчика  о  готовности  СЧ ОКР  (этапа   СЧ ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) к сдаче  должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в двух экземплярах.

К акту сдачи-приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) прилагаются отчет о выполнении СЧ ОКР, иные результаты СЧ ОКР, аннотация, рецензия, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе (при необходимости), а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

Перечень недостатков и сроки их устранения указываются в акте Сторон.

По окончании выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех товарно-материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Товарно-материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все полученные при выполнении СЧ ОКР  (этапа СЧ ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) объекты интеллектуальной собственности и материальные ценности, подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки СЧ ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего  контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности, согласно акту инвентаризации, на ответственное хранение.  Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена контракта и порядок расчетов

15. Цена настоящего  контракта составляет 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.

В том числе на 2012 год - 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.

16. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены контракта (приложение № 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего  контракта.

17. Цена настоящего  контракта за исключением случая, указанного в подпункте «б» пункта 5 настоящего  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных  контрактом объема работ.

18. Источник финансирования настоящего контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) – 020, раздел – 04, подраздел – 11, целевая статья расходов – 1400099, вид расходов – 241, операция сектора государственного управления – 226.

19. Авансирование СЧ ОКР по настоящему контракту производится поэтапно.

Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 80% стоимости первого этапа СЧ ОКР, не превышающий годовой объем финансирования на основании выставленного счета, при условии получения денежных средств от Государственного заказчика.

Выплата последующих авансов производится в размере 80% стоимости соответствующего этапа СЧ ОКР только после сдачи-приемки научно-технической документации и расчета за предыдущий этап СЧ ОКР, после получения Заказчиком средств из бюджета.

20. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

21. Окончательные расчеты за выполненные по этапу работы между Заказчиком и Исполнителем производятся по законченному и сданному этапу в размере его стоимости, за вычетом выданного аванса после подписания акта сдачи-приемки этапа СЧ ОКР.

Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего  контракта.

VII. Права на результаты СЧ ОКР

22.	Под   правами   на   результаты   работ   понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау).

23.	Права на результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

24.  Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на созданные при выполнении настоящего  контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем программы для электронно-вычислительных машин на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы на подачу заявки на получение патента (свидетельства) входят в цену настоящего контракта.

25.  Правовая охрана результатов научно-технической деятельности осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов работ, разрешаются по соглашению Сторон.

26.  Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования  в работе по настоящему контракту    предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам контракта или третьим
лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование
целесообразности их использования.

27.  В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему  контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ  и(или) осуществления   поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28.  Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 14 настоящего контракта.

29. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности

30. При выполнении СЧ ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона  № 98-ФЗ от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения о служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти» от 03 ноября 1994 г. № 1233 и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– Стороны в соответствии с техническим заданием на СЧ ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– Сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– Заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

31. Стороны  обязуются   обеспечить   конфиденциальность   сведений, относящихся к предмету настоящего контракта,  ходу  его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты СЧ ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и     документации

32.	Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 14 настоящего  контракта.

33.	По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

34. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего контракта.

35. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

36. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

37. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Ответственность Сторон

38. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

39. Невыполнение Исполнителем условий технического задания или ведомости исполнения СЧ ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего контракта.

40. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

41. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10%  от цены контракта.

42. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа СЧ ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

43. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» пункта 6 настоящего контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены контракта.

44. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

45. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

46. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим контрактом, не может превышать цены контракта.

47. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении контракта, возврате уплаченной суммы аванса и штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

- XI. Обстоятельства непреодолимой силы

48. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

49. Сторона, для  которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

50. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

51. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XII. Рассмотрение и разрешение споров

52. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Воронежской области, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XII. Срок действия контракта

53. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

XIV. Заключительные положения

54. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, один находится у Заказчика.

55. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону

56. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему  контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

57. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

58. Настоящий контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

59. Настоящий контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

60. Во всем, что не оговорено в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XV. Перечень приложений

61. Неотъемлемой частью настоящего  контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение 1);

- ведомость исполнения СЧ ОКР (Приложение 2);

- протокол согласования цены  контракта (Приложение 3).

XVI. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ОАО «НИИЭТ») Адрес места нахождения: Российская Федерация, 394033, город Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5 ИНН 3661057900 КПП 366101001 ОГРН 1123668048789 ОКВЭД 73.10 ОКПО 10600824 Банковские реквизиты: Наименование банка: «НОМОС-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с 30101810300000000985 БИК 044525985 р/с 40502810802000000002 |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| Генеральный директор ОАО «НИИЭТ» _______________ А.И. Стоянов «___»____________ 2012г. М.П. |  | Директор _______________ «___»____________ 2012г. М.П. |